Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рыбинского района» за 2024 год

Отделы администрации района, ответственные за реализацию программы: исполнитель - Администрации Рыбинского района, соисполнители – Администрация Рыбинского района, Отдел ЖКХ администрации Рыбинского района.

- Цель программы: повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения в Рыбинском районе.

Задачи программы:

- 1) обеспечение потребности населения в перевозках;

- 2) обеспечение дорожной безопасности.

- Финансирование программы:

- Общий объем финансирования программы составляет 587 970,345 тыс. рублей, из них:

- в 2014 году – 17 836,900 тыс. рублей;

- в 2015 году – 31 685,890 тыс. рублей;

- в 2016 году – 39 179,300 тыс. рублей;

- в 2017 году – 44 388,100 тыс. рублей;

- в 2018 году – 47 330,550 тыс. рублей;

- в 2019 году – 49 854,750 тыс. рублей;

- в 2020 году – 79 156,690 тыс. рублей;

- в 2021 году – 61 148,921 тыс. рублей;

- в 2022 году – 43 789,790 тыс. рублей;

- в 2023 году – 41 248,240 тыс. рублей;

- в 2024 году – 44 163,374 тыс. рублей;

- в 2025 году – 44 093,920 тыс. рублей;

- в 2026 году – 44 093,920 тыс. рублей.

- в том числе:

- средства районного бюджета – 424407,864 тыс. рублей, из них:

- в 2014 году – 16 415,800 тыс. рублей;

- в 2015 году – 18 412,900 тыс. рублей;

- в 2016 году – 20 930,900 тыс. рублей;

- в 2017 году – 23 780,600 тыс. рублей;

- в 2018 году – 26 871,550 тыс. рублей;

- в 2019 году – 30 955,650 тыс. рублей;

- в 2020 году – 34 572,799 тыс. рублей;

- в 2021 году – 38 546,821 тыс. рублей;

- в 2022 году – 40 321,390 тыс. рублей;

- в 2023 году – 41 248,240 тыс. рублей;

- в 2024 году – 44 163,374 тыс. рублей;

- в 2025 году – 44 093,920 тыс. рублей;

- в 2026 году – 44 093,920 тыс. рублей.

- средства дорожного фонда – 52,200 тыс. рублей, из них:

- в 2014 году – 52,200 тыс. рублей;

- в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2019 году –  0,000 тыс. рублей;

- в 2020 году –  0,000 тыс. рублей;

- в 2021 году –  0,000 тыс. рублей;

- в 2022 году –  0,000 тыс. рублей;

- в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2026 году – 0,000 тыс. рублей.

- средства краевого бюджета –  163 510,281 тыс. рублей из них:

- в 2014 году – 1 368,900 тыс. рублей;

- в 2015 году –  13 272,990 тыс. рублей;

- в 2016 году –  18 248,400 тыс. рублей;

- в 2017 году –  20 607,500 тыс. рублей;

- в 2018 году –  20 459,000 тыс. рублей;

- в 2019 году –  18 899,100 тыс. рублей;

- в 2020 году –  44 583,891 тыс. рублей;

- в 2021 году –  22 602,100 тыс. рублей;

- в 2022 году –  3468,400 тыс. рублей;

- в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,000 тыс. рублей;

- в 2026 году – 0,000 тыс. рублей.

- неиспользованные средства краевого бюджета за 2013 год – 46,800 тыс. рублей

- ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. Развитие транспортного комплекса Рыбинского района:

- Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского

транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате

небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским и пригородным

маршрутам, в том числе субсидия г. Заозерному на осуществление полномочий

по организации транспортного обслуживания населения;

- комплексное развитие транспорта Рыбинского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах.

- Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в Рыбинском районе:

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбинском районе" муниципальной программы Рыбинского района «Развитие транспортной системы Рыбинского района».

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На 2024 год предусмотрены следующие показатели результативности программы:

- Транспортная подвижность населения.

- В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,99 | Высокая |

- 2. Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации, нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, установка пешеходного ограждения, устройство искусственных неровностей, установка и замена светофорных объектов.

Отдел ЖКХ администрации Рыбинского района в рамках реализации Программы выполнил мероприятия в полном объеме, также реализованы следующие мероприятия:

- Ремонт участка дороги по ул. Советская в г. Заозёрном – 1 102 215,62руб.;

- Ремонт участка дороги ул. Советская (участок в районе ФОК) в г. Заозёрном – 3 207 420,53руб.;

- Ремонт участка дороги ул. Луначарского в г. Заозёрном – 1 274 168,47руб.;

- Ремонт дороги по ул. Сурикова в г. Заозёрном – 4 734 885,70 руб.;

- Ремонт дороги по ул. Смирнова в г. Заозёрном – 3 227 345,74 руб.;

- Ремонт дороги по ул. Фабричная в г. Заозёрном – 955 693,94 руб.;

- Ремонт дороги по ул. Восточная в п. Саянский – 1 822 864,99 руб.;

- Ремонт дороги по ул. Зеленая в п. Саянский – 2 456 000,76 руб.;

- Ремонт дороги по ул. Строителей в п. Саянский – 1 643 758,38 руб.;

- Ремонт участка дороги по ул. Фрунзе (перекресток ул. Просвещения) в с. Успенка – 73 080,88  руб.;

- Ремонт участка дороги по ул. Просвещения в с. Успенка – 3 406 961,12 руб.;

- Ремонт дороги по ул. Октябрьская в с. Новая Солянка – 2 823 220,80 руб.;

Предоставлено субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным и пригородным маршрутам 44 163 374,00 руб.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Начальник отдела ЖКХ

администрации района                                                                       А.С. Гуменюк